**ГЛАВА**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ОБРАЗОВАНИЯ**

**МЕДВЕДСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**ТОЦКОГО РАЙОНА**

**ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**01 апреля 2015г. № 25 -п**

**с. Медведка**

Об утверждении оценки эффективности муниципальной программы муниципального образования Медведский сельсовет «Повышение безопасности дорожного движения в с.Медведка Тоцкого района Оренбургской области на 2013-2014 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава муниципального образования Медведский сельсовет Тоцкого района, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Медведский сельсовет

**ПОСТАНОВЛЯЮ**:

1. Утвердить прилагаемый отчет по оценке эффективности муниципальной программы муниципального образования Медведский сельсовет «Повышение безопасности дорожного движения в с.Медведка Тоцкого района Оренбургской области на 2013-2014 годы».

2. Продолжить работу администрации Медведского сельсовета по реконструкции дорог местного значения, обустройство и обслуживание искусственного освещения на улично-дорожной сети.

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу после подписания .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования С.И.Неретин

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к постановлению главы муниципального образования  От 01.04.2015 « 25-п |

Сведения о результатах реализации мероприятий муниципальной программы за отчетный период Повышение безопасности дорожного движения в с. Медведка

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия программы | Этапы реализации | | Показатели результатов деятельности | | | | | | Объем бюджетных расходов,  тыс. рублей | |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Плановое значение | Фактические значение | Отклонение | | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| -/+ | % |  |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их имущества, повышения гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах | | | | | | | | | | | |
| Задача: совершенствование государственной системы управления обеспечением безопасности и дорожного движения,предупреждение опасного поведения участников дорожного движения,повышение требований к техническому состоянию транспортных средств | | | | | | | | | | | |
| 1. |  |  | Показатель 1 | | Тыс.руб | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| Показатель 2 | | Тыс.руб | 1194 | 673,6 | -1 |  | 1194 | 673,6 | -1 |  |
| … | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  | 1200,0 | 673,6 | -1 |  | 1200,0 | 673,6 | -1 |  |

Анализ показателей результатов реализации программы

Повышение безопасности дорожного движения в с. Медведка

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия программы | Сроки  реализации | Показатели результатов деятельности | | | | | | Объем бюджетных расходов,  тыс. рублей | | | | |
| Наименование показателя (индикатора) | Единица  измере-ния | Плановое значение | Фактические значение | Отклоне-ние | | Плановое значение | | Фактическое значение | Отклоне-ние | |
| -/+ | % | |  |  | |
| -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Обеспечение охраны жизни и здоровья граждан, их имущества, повышения гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах | | | | | | | | | | | |
| Задача: совершенствование государственной системы управления обеспечением безопасности и дорожного движения,предупреждение опасного поведения участников дорожного движения,повышение требований к техническому состоянию транспортных средств | | | | | | | | | | | |
| 1. |  |  | показатель 1 | Тыс.руб | 6 | - | -1 |  | 6 | | - | -1 |  |
| первый год реализации |  | 3 |  | -1 |  | 3 | |  | -1 |  |
| второй год реализации |  | 3 |  | -1 |  | 3 | |  | -1 |  |
| ….. |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| целевое значение (конечный результат) |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| 2. |  |  | Показатель 2 | -\\- |  |  |  |  |  | |  |  |  |
| первый год реализации |  | 646,4 | 143,0 | -1 |  | 646,4 | | 143,0 | -1 |  |
| второй год реализации |  | 547,6 | 530,6 | -1 |  | 547,6 | | 530,6 | -1 |  |
| целевое значение (конечный результат) |  | 1194 | 673,6 | -1 |  | 1194 | | 673,6 | -1 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2  к постановлению главы муниципального образования Медведский сельсовет  от 01.04.2015 № 25-п |

Перечень и характеристика

основных мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Коды  бюджетной  классификации | Объем финансирования  (тыс. руб.) | | | | | | | | Исполнители | | Ожидаемый результат | |
| Всего за:  2013 2014 годы | | В том числе по годам | | | | | |
| 20.13 год | | 2014 год | 20... год | 20... год | |
| МБ\* | ИС\*\* | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС | МБ | ИС |  |
|  | Всего по  программе |  | 673,6 |  | 143,0 |  | 530,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение наглядных пособий,учебной литературы по ПДД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Реконструкция дорог |  | 458,0 |  | 34,0 |  | 424,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Обустройство и обслуживание искусственного освещения на улично-дорожной сети МО |  | 186,0 |  | 109,0 |  | 77,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка и утверждение дислокации дорожных знаков на улично-дорожной сети МО |  | 29,6 |  |  |  | 29,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |

\*МБ – местный бюджет

\*\*ИС – иные средства.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 3  к постановлению главы муниципального образования Медведский сельсовет  от 01.04.2015 № 25-п |

Оценка целевых показателей целевой программы

Форма № 1.Повышение безопасности дорожного движения в с. Медведка

(наименование целевой программы)

за 20013-2014 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  целевого  показателя | Единица  измерения | Значение целевого показателя | | | |
| Утверждено в целевой программе | Достигнуто | Отклонение | Оценка  в баллах |
| Целевой  показатель 1 | Тыс.руб | 6 | - | -1 | 0 |
| Целевой  показатель 2 | -\\- | 1194 | 673,6 | -1 | 0 |
| Целевой  показатель 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Иные целевые  показатели |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х | х | 0 |

Форма № 2.Динамика целевых значений основных целевых показателей

Повышение безопасности дорожного движения в с. Медведка

(наименование целевой программы)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Целевые показатели | Единица измерения | Год реализации целевой программы | | | | | | | | | |
| 1-й год | | | 2-й год | | | … | В целом по целевой программе\* | | |
| План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) | План | Факт | Оценка (в баллах) |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Целевой показатель 1 | Тыс.руб | 3 | - | 0 | 3 | - | 0 |  | 6 | - | 0 |
| Целевой показатель 2 |  | 646,4 | 143,0 | 0 | 547,6 | 530,6 | 0 |  | 1194,0 | 673,6 | 0 |
| Целевой показатель 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Иные показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итоговая сводная оценка (S) | х | х | х |  | х | х |  | х | х |  | х |

\* графа 9 заполняется независимо от года реализации целевой программы, графы 10 и 11 заполняются в случае завершения реализации целевой программы